**Etape 1 du plan – Compréhension et capabilité structurelle**

Idée Générale de l’infrastructure

* Surface de contact WAN avec une VM Bitnami préconfigurée

Son support garantie des mises à jour et offre donc une bonne interface de contact WAN

* Des VM configurées manuellement pour les accès authentifiés

Leur liberté de réglage permettra le déploiement personnalisé d’une plateforme privée pour des utilisateurs authentifiés

* Accès sécurisé aux bases de données et partages de documents

Des solutions iSCSI et NFS pour gérer les accès sécurisés et redondants aux bases de données et aux partages. Ces solutions auront eux-mêmes leur propre résilience

* Rôle de la machine hôte physique

Porter la virtualisation imbriquée via VirtualBox dans un premier temps, puis Workstation en migration. Cette étape permettra d’effectuer et de documenter les tests de migration. La machine hôte effectuera les tout premiers tests du PC client avant de laisser ce rôle à un autre ordinateur quelconque.

* Composants critiques à déployer

Load balancing et monitoring

C’est la répartition des charges (load balancing) et la surveillance continue (monitoring) de l’infrastructure pour vite y détecter les anomalies

Tests de failover

Ce sont les tests de basculement pour s’assurer que la redondance fonctionne comme prévu en cas de panne d’un composant

Sécurité et mises à jour

On planifie des notifications et des alertes pour veiller à garder les composants à jour et ainsi leur appliquer les correctifs dès qu’ils sont disponibles

L’axe de la robustesse

* Tests approfondis

L’implémentation des composants critiques ne suffit pas. Il faut les tester rigoureusement avant la mise en production en tenant compte des fluctuations dues aux pics d’activité

* Sécurité renforcée

Même si l'architecture est segmentée et sécurisée, il faut intégrer des audits de sécurité réguliers, mettre en place des mises à jour automatiques ou programmées et monitorer la sécurité (IDS/IPS). Il ne faut pas traquer ces informations manuellement. L’administration manuelle est l’acte de configurer l’automatisation et de veiller sur son bon fonctionnement. Attention ! L’intelligence artificielle nous prouve tous les jours que les données dites automatisées peuvent être tronquées et ou falsifiées. C’est là le travail véritable que celui de maîtriser les processus, pour ne pas dire *« surveiller l’Automate »*.

* Plan de reprise après sinistre (DRP)

Proposer une stratégie de sauvegarde et de restauration complète incluant un plan de continuité d'activité qui fait face aux incidents majeurs

* Surveillance et monitoring en temps réel

Intégrer des outils de monitoring et de logging pour suivre l'état de l'infrastructure, anticiper les problèmes et réagir rapidement en cas d'incident. Les scénarii d’intervention doivent être prêts à l’avance pour éviter toute panique

* Automatisation et gestion des configurations

Garantir la reproductibilité du déploiement avec Ansible, Puppet et Docker Compose

* Documentation détaillée

Une documentation complète et à jour peut être pensé au regard de la complexité du travail informatique et des potentialités dynamiques du web pour les « data mémoire ».

Concernant le clustering et son positionnement dans le projet

L’approche consiste à réserver le clustering et la redondance globale pour la fin du projet

* Points de réussites cumulatifs

En implémentant d'abord des éléments unitaires stables et opérationnels, je vais minimiser les risques en cumulant des réussites fiables et autonomes, une par une, pour les intégrer toutes dans le clustering global.

* Disponibilité des ressources

Cette approche vaut d’avancer utilement en attendant d'avoir les ressources suffisantes : matériel, tests fonctionnels et retours d’expérience

* Vue d'ensemble du maillage final

Une fois les composants de base testés et validés, j’aurai une meilleure vision globale de l’architecture et des interactions des éléments. Ce discernement me facilitera l’optimisation du maillage en cluster

* Continuité de service hors du cluster

Il faut concevoir chaque élément de manière qu’il puisse fonctionner avec autonomie tout en étant intégré au cluster afin de garantir une continuité en cas de défaillance du cluster principal en lui-même. Cette approche anticipe les plans de sinistres et les rend palpables

Bilan des installations et des environnements de test

* Environnements existants

- VM Bitnami (préconfigurée pour Drupal)

- VM Ubuntu avec Drupal déployé sur Docker

🡪 Etude des avantages et inconvénients pour une meilleur disposition dans le cluster

* Etape actuelle : comparaison technique entre Ubuntu et Debian

- 1 VM Debian avec Drupal déployé sur Docker

- 2 VM Ubuntu et 2 VM Debian pour une installations natives sur leurs OS

- 2 VM Ubuntu et 2 VM Debian dédiées aux composants avancés tels que Bind et HAProxy

🡪 recherche des nuances Debian/Ubuntu, même minimes, pour maîtriser leur positionnent

🡪 recherche des nuances LAMP/LEMP, même minimes, pour maîtriser leur positionnent

🡪 renoncement au déploiement de Drupal sur Windows. Drupal est optimisé pour Linux.

Les VM Windows pourraient néanmoins est déployées en tant que postes Clients dans le réseaux Lan pour effectuer des tests avancés qui simulent une infiltration de l’intérieur, entre via WSL pour renforcer le test (machine & AI in the middle : référence à « man in the middle »). Cette d’expérimentation dépendra des ressources effectives de l’hôte une fois en action

Utilisation de solutions DNS et choix de clustering

* DNS sur VM Linux

D’avoir renoncé au rôle actif de Windows dans le cluster, j’ai choisi Bind pour mon système DNS. Je reste ainsi homogène avec un service qui s’intègre bien sur toutes les distributions majeures de Linux.

* Clustering avec Proxmox

J’ai opter pour une solution de clustering basée sur Proxmox pour : 1- centraliser la gestion des machines virtuelles ; 2- orchestrer les ressources ; 3- assurer la résilience.

* Distribution des rôles

- Une VM rooter robuste (type PFSens) : protéger du flux massif initial (avec sa propre redondance)  
🡪 Bien que disposant de leurs propres pare-feu les composants se situent déjà sur un Lan

- Une VM de filtrage administratif robuste (type AdGuard) : filtrer les robots (avec sa propre redondance)  
🡪 Bien que disposant de leurs propres pare-feu les composants se situent déjà sur un Lan

- Une VM pour le reverse proxy et load balancing (avec sa propre redondance)  
🡪 Nginx ou HAProxy pour gérer le trafic WAN et rediriger les requêtes vers Drupal

- Une VM pour : Monitoring, Logs et Gestion Centralisée dont backups (avec sa propre redondance)  
Celle-ci pourrait intégrer la surveillance, la journalisation et la gestion des sauvegardes

- Une VM pour le service DNS et quelques fonctionnalités moins majeurs (avec sa propre redondance)  
Le reste des fonctionnalités autres que « le site Drupal » seront réparties rationnellement

- Une VM pour les bases de données (avec sa propre redondance)

Les BDD seront développées avec pluralité pour clarifier la pensée du système de données

Le reste des fonctionnalités autres que « le site Drupal » seront réparties rationnellement

- Une VM de stockage intermédiaire vers le Front et de bases analytiques (avec sa redondance)

Les BDD ne sont pas faites pour être consultées couramment (ressources du site et data science)

Les BDD ne proposent que des accès via iSCSI et le partage NFS (sauvegardes régulières)

- Une VM pour les backup et les archives (avec sa propre redondance)

Le véritable système d’archivage à longue durée de versionning et lutte contre les sinistres

- Toutes les VM du site Drupal en lui-même (avec leur propres redondances)

Le véritable système d’archivage à longue durée de versionning et lutte contre les sinistres

Identification des besoins génériques de l'infrastructure

A présent je suis capable de définir les composants principaux du système d’information pour mieux justifier ce en quoi la formule d’isolation choisie alourdit certes le système mais en assure réellement la sécurité et lui donne même, à bien des égards, une efficacité accrue

* Synthèse du besoin en termes de « composants »

1- Serveur DNS (Bind sur VM Linux)

2- Clustering (avec Proxmox)

3- Reverse proxy / Load Balancer (ex. Nginx ou HAProxy)

4- Environnements applicatifs pour Drupal (installations natives, Docker, Bitnami)

5- Base de données et solutions de stockage (iSCSI, NFS)

6- Monitoring et gestion centralisée (monitoring, logs, backups)

7- Serveur de gestion centralisée (pilotage via une VM dédiée)

* Liste des services associés à chaque composant

- Détailler chaque composant en termes d'actions à réaliser

1- commandes à exécuter dans le Terminal

2- Les lignes à écrire et ou modifier

3- Les scripts à créer et ou modifier

4- Les fichiers de configuration à paramétrer

5- Les manipulations via d’interfaces graphiques d’utilisateur le cas échéant

6- Les chemins, logs et notes explicatives, pour les mots clés et les syntaxes spécifiques

7- Des notes de synthèse pour valider la configuration et faciliter sa maintenance

Le tout peut ainsi être revu avec simplicité et organisé sous forme de checklist dans un document de référence pour guider la mise en production.

* Directive de production des tutoriels

- La directive consiste à s’appuyer sur cette vue d’ensemble pour revenir aux pratiques unitaires du client, l’utilisateur du site web, afin de relier chacune de ses interactions ainsi reclarifiée à un service performant offert par « l’Infrastructure Drupal déployée » et non pas le « site vitrine, seul ».

- En commençant par l'installation des VM, la configuration des réseaux (WAN, NAT, Host Only) et des pare-feu, je pose d’abord une base solide qui garantira de ne pas rencontrer de "problèmes gris" par la suite.

- Les solutions de routage tels que PFSens et AdGuard à envisager ne doivent pas être pensées comme une économie des mesures de protection unitaires de chaque VM, de chaque conteneur Docker. Définir clairement, systématiquement, les interfaces réseau et les règles de pare-feu à l’issue de chaque déploiement pour inclure ce développement au déploiement, comme une gymnastique rituelle, préserve la sécurité de l'ensemble des services et évite que des flux non autorisés ne perturbent le système. De fait, il n’est pas impossible que les premières barrières soient franchies, bien que robustes et efficaces. Il n’est pas impossible non plus que ces premières barrières soient sinistrées. L’infrastructure doit tenir le temps que les alternatives s’appliquent. La protection propre de chaque composant sera ainsi poussée plus en avant, plus tard, au stade des clusterings, afin d’*« incarner en termes de maillage la véritable redondance du système de sécurité »*

Les étapes de professionnalisation

La stratégie consiste à faire migrer progressivement cette infrastructure de VirtualBox vers Workstation (voire ESXi) pour évoluer vers une solution professionnelle en bare-metal.

* En route vers Proxmox en bare-metal

Migration des VM de VirtualBox vers Workstation

Migrer vers Workstation permettra d'obtenir une meilleure gestion des ressources, une prise en charge avancée de la virtualisation imbriquée et une interface plus robuste pour un environnement de développement professionnel d’emblée pleinement compatibles avec les solutions en bare-métal comme ESXi qui fait partie du même ensemble de produits Vmware que Workstation. La mise en production sur le cloud dédié ou communautaire ne devrait alors souffrir d’aucune contrariété puisque ce sont les mêmes types de structurations

* Exportation/Importation OVF/OVA

Depuis VirtualBox il est aisé d'exporter chaque machines virtuelles au format OVF/OVA. Ce format très bien reconnu par VMware Workstation. Il n’y a donc pas de problème de migration entre les hyperviseurs de type 2

* Adaptations mineures

Une fois importées dans Workstation, il peut être nécessaire d'ajuster quelques paramètres (comme les contrôleurs de disque, les pilotes réseau, etc.) pour que la VM fonctionne de la même manière qu'avant. A ce stade avancé de ce processus général, il sera toujours temps de faire les tutoriel concernés

* Test et validation

Il est recommandé de tester minutieusement chaque VM après migration pour s'assurer que toutes les configurations (réseau, stockage, pare-feu, etc.) fonctionnent correctement.

* En attendant …
* VirtualBox

- Il est gratuit, simple, idéal pour les environnements de développement et les tests.

- Il faut être très rigoureux sur les étapes de validation de la virtualisation imbriquée pour l‘installation de Proxmox dans une VM. Le résultat final de l’infrastructure sera plus délicat à manipuler qu’une solution payante mais il est évéré temporaire. Donc il n’y a as de problème à ce niveau. La stratégie qui consiste à finaliser chaque VM individuellement en dehors du cluster pour bénéficier pleinement de potentialité de VirtualBox garantir une certitude unitaire vient également de cette réalité.

Préparation de l'Environnement sur VirtualBox

* Installation de VirtualBox  
  Télécharger la dernière version de VirtualBox et l’installer pas à pas
* Activation de la virtualisation imbriquée  
  Pour les VM qui exécuteront Proxmox et celles où Docker sera installé, vérifier que cette option est activée dans les paramètres de VirtualBox

**Accès → VirtualBox → sélectionner la VM → Configuration → Système → Processeur et cocher « Activer VT-x/AMD-V » ainsi que « Activer la virtualisation imbriquée », si disponible**

* Ressources matérielles suffisantes

Veillez à disposer d'assez de RAM, CPU et stockage pour héberger vos VM. Il ne faut pas espérer tester une telle infrastructure complète avec un ordinateur dont le processeur n’est pas au moins l’équivalent d’un Intel 5 qui dispose d’au moins 16Go de RAM et de 8 cœurs au minimum. Cette configuration minimale rencontrerait déjà des difficultés significatives même si en utilisant les éléments par blocs partiels cela reste possible. Ce serait néanmoins une affaire de confort considérable à ne ps négliger avant de s’engager. Un équivalent de Intel 7 doté de 32Go de RAM et 16 cœurs (Virtual CPU) n’assure déjà pas 100 % du confort nécessaire à un tel projet (je parle de confort). A bon entendeur …

Installation une VM initiale de contrôle provisoire dans VirtualBox

Création d'une VM de Base sur Linux pour jouer les rôles d’interactions clients et autres essais de communication sur le réseau privé (LAN)

* Ouvrir VirtualBox et cliquer sur "Nouvelle" :

Choisir un nom explicite (ex. VM-Drupal-App-01)

Sélectionner le type et la version (par exemple, Linux - Ubuntu 64 bits ou Debian 64 bits)

* Configuration des ressources :

Mémoire RAM : donner une quantité suffisante (par exemple, 4 Go ou plus selon vos besoins)

Disque dur virtuel : de 20 à 40 Go voir plus selon les ressources le rôle dans le système

* Rappel : configuration de la virtualisation imbriquée (VM Proxmox et Docker)

Dans Configuration → Système → Processeur, cochez « Activer VT-x/AMD-V » et « Activer la virtualisation imbriquée ».

* Configuration des Interfaces Réseau dans VirtualBox

Chaque VM devra disposer de 4 plusieurs adaptateurs réseau

Adaptateur 1 (WAN)

Mode : « Accès par pont » (bridge) pour simuler un réseau public et un accès direct à l'extérieur

Adaptateur 2 (NAT)

Mode : « NAT » : translation d'adresse : accès sécurisé via l'hôte sans être directement visible

Adaptateurs 3 & 4 (Host Only)

Mode : « Réseau interne » : local, privé et isolés du reste d’internet sans accès direct

* Appliquer la configuration et démarrer la VM

Données génériques de configuration des Réseaux et des Pare-feu

RAPPEL : exemple de fichier Netplan pour le réseau sur Ubuntu

yaml

version: 2

renderer: networkd

ethernets:

enp0s3:

dhcp4: no

addresses: [192.168.1.10/24] # WAN (Adaptateur 1)

gateway4: 192.168.1.1

nameservers:

addresses: [8.8.8.8,8.8.4.4]

enp0s8:

dhcp4: yes # NAT (Adaptateur 2)

enp0s9:

dhcp4: no

addresses: [10.0.0.10/24] # Host Only 1 (Adaptateur 3)

enp0s10:

dhcp4: no

addresses: [10.0.1.10/24] # Host Only 2 (Adaptateur 4)

* Appliquer la configuration

sudo netplan apply

Configuration du Pare-feu (UFW)

* Installer et activer UFW

sudo apt update && sudo apt install ufw

sudo ufw enable

* Définir les règles de base (par exemple, pour SSH, HTTP, HTTPS)

sudo ufw allow ssh

sudo ufw allow in on enp0s3 to any port 80 proto tcp

sudo ufw allow in on enp0s3 to any port 443 proto tcp

sudo ufw default deny incoming

sudo ufw default allow outgoing

* Vérifier les règles

sudo ufw status verbose

* La configuration des réseaux et des pare-feu suit les mêmes principes pour quèsement toutes les VM de ce projet
* Il faut néanmoins adapter les noms des interfaces réseau en fonction de VirtualBox (par exemple, enp0s3, enp0s8, etc.)

Installation de Proxmox dans une VM VirtualBox

Installer Proxmox en VM dans VirtualBox (pour la phase de développement)

* Télécharger l'image ISO de Proxmox VE

Télécharger l'ISO de Proxmox VE sur le site officiel de Proxmox.

* Créer une VM dédiée pour cet hyperviseur de type 1

Penser à sélectionner un OS compatible (Proxmox VE est basé sur Debian)

Activer la virtualisation imbriquée est activée

* Configurer la VM pour démarrer depuis l'ISO de Proxmox

Dans les paramètres de la VM, sous « Stockage », ajoutez l'ISO comme lecteur optique

Démarrer la VM et suivez l'installation de Proxmox

Configurer le Réseau et autres premières nécessités

Composant → VM Proxmox VE (pour la virtualisation imbriquée) → Checklist

| # | Action | Type et chemin | Détail | Commande / GUI | Logs / Note |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Créer la VM Proxmox | GUI | Dans VirtualBox → Nouvelle Nom : VM‑Proxmox‑Dev Type : Linux, Version : Debian 64 bits (Proxmox VE est basé sur Debian) | Choisir type "Linux" et "Debian (64-bit)" |  |
| 2 | Allouer ressources | GUI | CPU : 2-4 cœurs, RAM : 4-8 Go, HDD : 32-64 Go (selon disponibilité) | Configurer dans VirtualBox lors de la création de la VM | Adapter selon ressources hôte |
| 3 | Activer Virtualisation imbriquée | GUI | Dans la configuration de la VM → Système → Processeur Cocher « Activer VT-x/AMD-V » et « Virtualisation imbriquée » | Accéder aux paramètres de la VM → Système → Processeur | Vérifier dans BIOS et VirtualBox |
| 4 | Configurer Interfaces Réseau | GUI | Comme pour la VM Ubuntu, configurer 4 NIC : • Adaptateur 1 : Bridge (WAN) • Adaptateur 2 : NAT • Adaptateur 3 & 4 : Host-Only ou Réseau Interne | Paramétrer dans Configuration → Réseau pour VM Proxmox | Adapter le nom des interfaces plus tard (vérifier via ip a dans Proxmox) |
| 5 | Attacher l'ISO Proxmox VE | GUI | Télécharger l'image ISO de Proxmox VE depuis le site officiel Attacher l'ISO dans le contrôleur de stockage de la VM | Dans VirtualBox → Configuration → Stockage → Ajouter l’ISO Proxmox VE |  |
| 6 | Installer Proxmox VE | GUI | Démarrer la VM avec l’ISO attaché Suivre l’installateur Proxmox (choix de partitionnement, configuration réseau initiale, etc.) | Suivre l’interface de l’installateur (graphique ou textuel) | Noter la version installée et paramètres de base |
| 7 | Configuration initiale post-installation | Terminal / GUI | Accéder à l’interface web de Proxmox via l’adresse IP configurée Effectuer les réglages de base (création de stockage, pool de ressources, etc.) | Ouvrir un navigateur, se connecter à https://<IP-Proxmox>:8006 | Vérifier les logs via l’interface Proxmox (système et cluster) |
| 8 | Documentation et vérification | Note de synthèse | Documenter la configuration (IPs, ressources allouées, réglages réseau et de virtualisation imbriquée) | Créer un fichier /docs/VM-Proxmox-Dev.md | Noter toute anomalie ou ajustement à réaliser |

Proxmox dispose de son propre système de logs dans /var/log/pve. Ces données sont également accessibles via l’interface web

🡪 Prendre note de toute anomalie et documenter les réglages appliqués.

Configuration Réseau dans Proxmox VE

* Fichier de Configuration Réseau

Etant basé sur Debian, Proxmox VE utilise généralement le fichier /etc/network/interfaces pour définir la configuration réseau

# /etc/network/interfaces

# Interface WAN (Adaptateur 1 - Bridge)

auto vmbr0

iface vmbr0 inet static

address 192.168.1.100

netmask 255.255.255.0

gateway 192.168.1.1

bridge\_ports enp1s0 # Remplacer "enp1s0" par l'interface physique de l'hôte

bridge\_stp off

bridge\_fd 0

# Interface NAT (Adaptateur 2)

auto vmbr1

iface vmbr1 inet dhcp

bridge\_ports none

bridge\_stp off

bridge\_fd 0

# Interface Host Only 1 (Adaptateur 3)

auto vmbr2

iface vmbr2 inet static

address 10.0.0.1

netmask 255.255.255.0

bridge\_ports none

bridge\_stp off

bridge\_fd 0

# Interface Host Only 2 (Adaptateur 4)

auto vmbr3

iface vmbr3 inet static

address 10.0.1.1

netmask 255.255.255.0

bridge\_ports none

bridge\_stp off

bridge\_fd 0

* Explications

- vmbr0 (WAN) est configuré en statique avec une adresse sur mon réseau public.

🡪 Le paramètre bridge\_ports doit être associé à la NIC de l'hôte. Proxmox agira alors comme un pont pour les VM connectées à vmbr0

🡪 Penser à vérifier les correspondances entre les cartes réseau

ip a

- vmbr1 (NAT) est configuré en DHCP (vous pouvez aussi le configurer statiquement si nécessaire) mais sans pont physique

- vmbr2 et vmbr3 (Host Only) sont utilisés pour la communication interne entre les VM, avec des adresses définies en réseau privé

* Application et Validation

sudo systemctl restart networking

un certain nombre de problèmes peuvent venir des modification à chaud. Il faut donc surveiller les logs

sudo journalctl -u networking

* Nouvelle vérification des Interfaces

ip a

🡪 Vérifier que chaque carte statique a bien l’adresse manuellement attribuée. Les autres doivent apparaître en DHCP

🡪 Tester la connectivité WAN en faisant un ping su toutes les passerelles concernées par le réseau

ping -c 4 192.168.1.1

🡪Tester le DNS et les réseaux Host Only (si les résolveurs ont été configurés)

ping -c 4 8.8.8.8

🡪 Utilisez traceroute pour observer le chemin des paquets, par exemple vers une adresse externe :

sudo apt install traceroute

traceroute 8.8.8.8

🡪 Vérifier les Pare-feu de Proxmox

Proxmox intègre un système de pare-feu au niveau du cluster ET de chaque VM

Accès : 🡪 GUI web 🡪 section "Firewall" de chaque nœud/VM

Accès : 🡪 sudo pve-firewall status

🡪 Etape suivante → Création et installation de la VM Ubuntu de base pour les fonctionnalités dédiées

Composant → VM Base Ubuntu pour des fonctionnalités dédiées (Ubuntu Server 24.04) → Checklist

| # | Action | Type et chemin | Détail | Commande / GUI | Logs / Note |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Créer la VM | GUI | Dans VirtualBox → **Nouvelle** | Nom : VM‑Drupal‑Base Type : Linux / Ubuntu (64‑bit) |  |
| 2 | Allouer ressources | GUI | CPU=2 cores, RAM=4 Go, HDD dynamique=40 Go |  |  |
| 3 | Activer nested VT-x | GUI | Settings → Système → Processeur → cocher « Activer VT‑x/AMD‑V » + « Virtualisation imbriquée » |  | Vérifier BIOS Hôte |
| 4 | Configurer 4 NICs | GUI | Settings → Réseau : • Adapter1 → Bridge • Adapter2 → NAT • Adapter3 → Host‑Only (vboxnet0) • Adapter4 → Host‑Only (vboxnet1) |  |  |
| 5 | Attacher ISO Ubuntu | GUI | Settings → Stockage → Ajouter ISO Ubuntu Server 24.04 |  |  |
| 6 | Installer Ubuntu | GUI | Démarrer VM → installer Ubuntu Server Création utilisateur, SSH, partitionnement par défaut |  | Installer OpenSSH Server |
| 7 | Setup réseau | Fichier config | Éditer /etc/netplan/01-netcfg.yaml | Voir bloc YAML ci‑dessous | Appliquer avec sudo netplan apply |
| 8 | Setup pare‑feu | Terminal | Installer et configurer UFW | ```bash |  |
|  |  |  |  | sudo apt update && sudo apt install ufw -y |  |
|  |  |  |  | sudo ufw allow ssh |  |
|  |  |  |  | sudo ufw allow in on enp0s3 to any port 80,443 proto tcp |  |
|  |  |  |  | sudo ufw default deny incoming |  |
|  |  |  |  | sudo ufw enable |  |
| ``` |  | Logs : /var/log/ufw.log |  |  |  |
| 9 | Vérifier connectivité | Terminal | Ping vers passerelle, DNS et Host‑Only peers | ```bash |  |
|  |  |  |  | ping -c3 192.168.1.1 |  |
|  |  |  |  | ping -c3 10.0.0.1 |  |

### Bloc YAML — `/etc/netplan/01-netcfg.yaml`

```yaml

network:

version: 2

renderer: networkd

ethernets:

enp0s3:

dhcp4: no

addresses: [192.168.1.10/24]

gateway4: 192.168.1.1

nameservers: { addresses: [8.8.8.8,8.8.4.4] }

enp0s8:

dhcp4: yes

enp0s9:

dhcp4: no

addresses: [10.0.0.10/24]

enp0s10:

dhcp4: no

addresses: [10.0.1.10/24]

étape suivante → Création et installation de la VM ?

**Etape 2 du plan –** Le déploiement des VM dédiées aux applicatifs directes de Drupal (Disons « Drupal VMs »)

Composant → Environnement Drupal via Docker → Checklist

| # | Action | Type et chemin | Détail | Commande / GUI / Contenu de Script ou fichier config |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Créer une VM Linux dédiée | GUI | Utiliser VirtualBox ou Proxmox pour créer une VM Ubuntu ou Debian dédiée | Comme précédemment  Nom : VM‑Drupal‑Docker, ressources adaptées |
| 2 | Installer Docker | Terminal | Installer Docker Engine sur la VM Linux | ```bash |
|  |  |  |  | sudo apt update |
|  |  |  | La phase de réglage de l’environnement n’est pas détaillée dans cette checklist. Il ne faut donc pas | sudo apt install docker.io -y |
|  |  |  | oublier les dépendances, les signatures de fichiers et les clés d’authentification | sudo systemctl enable docker |
|  |  |  |  | sudo systemctl start docker |
| ``` | Vérifier l’installation |  |  | docker --version |
| 3 | Installer Docker Compose | Terminal / Script | Installer Docker Compose pour orchestrer les services Drupal | ```bash |
|  |  |  |  | sudo apt install docker-compose -y |
| ``` | Vérifier l’installation |  |  | docker-compose --version |
| 4 | Créer un dossier projet Drupal | GUI / Terminal | Créer un répertoire pour héberger la configuration Docker et les données Drupal | ```bash |
|  |  |  |  | mkdir -p ~/projects/drupal-docker |
| 5 | Rédiger le fichier  docker-compose.yml | GUI / Terminal projects/drupal-docker | Définir les services nécessaires :  Web (Apache/Nginx + PHP), Base de données, etc | Exemple de configuration ci‑dessous |
|  | Rédiger toutes les notes nécessaires | GUI / Terminal projects/drupal-docker | Bâtir la mémoire avec redondance | mkdir -p ~/projects/drupal-docker/docs/ docker-compose-drupal.md |
| 6 | Démarrer les services Docker | Terminal | Lancer la stack Docker avec docker-compose puis vérifier que le conteneur a bien démarré | docker-compose up -d  docker ps |
| 7 | Tester la connectivité et l’accès Drupal | Terminal / Navigateur | Accéder à l’interface web Drupal via l’adresse définie dans la configuration réseau | Ouvrir navigateur sur `http://<IP-VM>:<port>`  Vérifier les Logs Docker et les logs web situés dans les conteneurs |
| 8 | Rédiger toutes les notes nécessaires | GUI / Terminal projects/drupal-docker | Bâtir la mémoire avec redondance | Créer un fichier `/docs/VM-Drupal-Docker.md`  synthèse incluant IP, ports, versions, et tout ajustement nécessaire |
|  |  |  |  |  |

### Exemple de fichier docker-compose.yml pour Drupal

```yaml

version: '3.8'

services:

drupal:

image: drupal:11-apache

container\_name: drupal\_app

ports:

- "8080:80"

volumes:

- drupal\_data:/var/www/html

environment:

- DRUPAL\_DB\_HOST=db

- DRUPAL\_DB\_USER=drupaluser

- DRUPAL\_DB\_PASSWORD=drupalpass

- DRUPAL\_DB\_NAME=drupaldb

depends\_on:

- db

db:

image: mariadb:10.5

container\_name: drupal\_db

restart: always

environment:

- MYSQL\_ROOT\_PASSWORD=rootpass

- MYSQL\_DATABASE=drupaldb

- MYSQL\_USER=drupaluser

- MYSQL\_PASSWORD=drupalpass

volumes:

- db\_data:/var/lib/mysql

volumes:

drupal\_data:

db\_data:

Composant → Environnement natif de Drupal 11 sur Debian → Checklist

| # | Action | Type et chemin | Détail | Commande / GUI / Fichier |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Mettre à jour le système | Terminal | Actualiser les paquets et dépendances sur Debian | sudo apt update && sudo apt upgrade -y |
| 2 | Installer Apache ou Nginx | Terminal | Installer Apache (ou Nginx) pour héberger Drupal | sudo apt install apache2 -y |
| 3 | Installer PHP et extensions | Terminal | Installer PHP 8.1 (ou vers. compatible Drupal 11) et ses modules requis. !! l’exemple est en une seule ligne !! | sudo apt install php php-cli php-fpm php-mysql php-xml php-gd php-json php-curl -y |
| 4 | Installer MariaDB ou MySQL | Terminal | Installer MariaDB pour la base de données | sudo apt install mariadb-server -y |

| # | Action | Type et chemin | Détail | Commande / GUI / Fichier |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | Télécharger Drupal 11 | Terminal | Télécharger la version stable de Drupal 11 depuis drupal.org | wget https://ftp.drupal.org/files/projects/drupal-11.x.tar.gz |
|  | Vérifier somme de contrôle | Terminal  Site officiel de Drupal | ? | ? |
| 6 | Extraire Drupal | Terminal | Extraire l’archive dans le répertoire web (ex. /var/www/html) | sudo tar -xzvf drupal-11.x.tar.gz -C /var/www/html |
| 7 | Configurer les permissions | Terminal | Définir les droits d’accès pour le serveur web | sudo chown -R www-data:www-data /var/www/html/drupal sudo chmod -R 755 /var/www/html/drupal |
| 8 | Configurer Apache (ou Nginx) | Fichier de config - IDEM Ubuntu  Seul le chemin change  /etc/apache2/sites-available/ | Créer ou modifier un fichier de configuration  Ex. /etc/apache2/sites-available/drupal.conf) | Voir exemple de configuration ci-dessous |
| Activer le site | sudo a2ensite drupal.conf |
| Terminal | Recharger Apache | sudo systemctl reload apache2 |
| 9 | Configurer la base de données | Terminal | Utiliser les commandes spécifiques à MariaDB pour se  se connecter à la BDD MariaDB | **?** |
| Créer une base de données | CREATE DATABASE drupaldb; |
| Créer un utilisateur pour Drupal | CREATE USER 'drupaluser'@'localhost' IDENTIFIED BY 'drupalpass'; |
| Régler les permissions | GRANT ALL PRIVILEGES ON drupaldb.\* TO 'drupaluser'@'localhost'; |
| Valider les permissions | FLUSH PRIVILEGES; |
| 10 | Lancer l’installation via le navigateur | GUI  Ex. http://votre-ip/drupal | Observer les logs d’installation | Suivre l’assistant d’installation de Drupal |

Composant → Environnement natif de Drupal 11 sur Ubuntu → Checklist

| # | Action | Type et chemin | Détail | Commande / GUI / Fichier |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | Télécharger Drupal 11 | Terminal  Site officiel de Drupal | Télécharger la version stable de Drupal 11 depuis drupal.org | wget <https://ftp.drupal.org/files/projects/drupal-11.x.tar.gz> |
|  | Vérifier la somme de contrôle du fichier | Terminal  Site officiel de Drupal | ? | ? |
| 6 | Extraire Drupal | Terminal | Extraire l’archive dans le répertoire de votre serveur web | tar -xzvf drupal-11.x.tar.gz -C /var/www/html |
| 7 | Configurer les permissions | Terminal | Définir les droits d’accès pour que le serveur web puisse écrire | sudo chown -R www-data:www-data /var/www/html/drupal sudo chmod -R 755 /var/www/html/drupal |
| 8 | Configurer Apache (ou Nginx) | Fichier de config | Créer ou modifier un fichier de configuration (ex. /etc/apache2/sites-available/drupal.conf) | Voir exemple ci-dessous |
|  | Activer le site | Terminal | ? | a2ensite drupal.conf |
|  | Recharger Apache | Terminal | ? | ? |
| 9 | Configurer la base de données MariaDB | Terminal / Script | Utiliser les commandes spécifiques à MariaDB pour se  se connecter à la BDD MariaDB | **?** |
| Créer une base de données | CREATE DATABASE drupaldb; |
| Créer un utilisateur pour Drupal | CREATE USER 'drupaluser'@'localhost' IDENTIFIED BY 'drupalpass'; |
| Régler les permissions | GRANT ALL PRIVILEGES ON drupaldb.\* TO 'drupaluser'@'localhost'; |
| Valider les permissions | FLUSH PRIVILEGES; |
| 10 | Lancer l’installation via le navigateur | GUI : Accéder à l’URL du site  Ex. `http://votre-ip/drupal` | Suivre les logs d’installation dans le dossier `/sites/default/files` | Suivre l’assistant d’installation de Drupal |

### 3. Exemple de Configuration Apache pour Drupal sur Ubuntu

```apache

<VirtualHost \*:80>

ServerName drupal.example.com

DocumentRoot /var/www/html/drupal

<Directory /var/www/html/drupal>

Options Indexes FollowSymLinks

AllowOverride All

Require all granted

</Directory>

ErrorLog ${APACHE\_LOG\_DIR}/drupal\_error.log

CustomLog ${APACHE\_LOG\_DIR}/drupal\_access.log combined

</VirtualHost>

Points de Divergence Debian / Ubuntu

* Emplacements de fichiers de configuration  
  La structure est très similaire sur Ubuntu et Debian pour Apache, PHP et MariaDB.  
  Toutefois, vérifiez que les chemins (ex. /etc/apache2/) et les commandes spécifiques (gestion de services avec systemctl ou service) soient bien ceux de votre version de Debian, car ils peuvent varier légèrement selon la version.
* Gestion des paquets  
  La commande apt fonctionne de manière identique sur Ubuntu et Debian, mais certains paquets ou versions pourraient différer selon la distribution et sa version.
* Interface graphique et administration  
  Sur Ubuntu, certaines distributions (comme Ubuntu Server) peuvent disposer de configurations légèrement différentes dans Netplan pour la gestion réseau, alors que Debian utilise généralement /etc/network/interfaces (sauf si vous avez opté pour une version récente avec Netplan). Adaptez-vous à l’outil de configuration réseau utilisé sur votre distribution.

Composant → Reverse Proxy / Load Balancer (ex. Nginx) → Checklist

| # | Action | Type | Détail | Commande / GUI / Fichier de config |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Installer Nginx sur une VM dédiée (Linux) | Terminal | Installer Nginx sur la VM qui jouera le rôle de reverse proxy / load balancer | sudo apt update && sudo apt install nginx -y |
|  | Vérifier | Terminal | S’assurer que l’installation c’est bien passée | systemctl status nginx |
| 2 | Configurer le fichier de site pour Nginx | Fichier de config | Créer ou modifier le fichier de configuration du site dans /etc/nginx/sites-available/ | Créer /etc/nginx/sites-available/drupal\_proxy  Voir exemple de config ci‑dessous |
| 3 | Configurer la répartition de charge | Fichier de config | Définir les upstreams pour répartir le trafic entre vos serveurs Drupal | Inclure la directive upstream dans le fichier config |
| 4 | Activer la configuration du site | Terminal / GUI | Créer un lien symbolique dans /etc/nginx/sites-enabled/ puis tester la config | sudo ln -s /etc/nginx/sites-available/drupal\_proxy /etc/nginx/sites-enabled/  sudo nginx -t |
|  | Relire les logs de Nginx | Terminal  /var/log/nginx/ | ? | ? |
| 5 | Recharger Nginx | Terminal | Appliquer la nouvelle configuration de Nginx | sudo systemctl reload nginx |
| 6 | Tester l’accès via le reverse proxy | Navigateur / Terminal | Vérifier l’accès au site Drupal via l’adresse du reverse proxy | Accéder à http://<IP-reverse-proxy> dans un navigateur ou via curl |
|  | Vérifier les logs d’accès | Terminal  /var/log/nginx/access.log | ? | ? |
| 7 | Documenter la configuration | Terminal / GUI  Note de synthèse | Consigner la configuration détaillée, adresses IP, ports, et règles appliquées | Créer un fichier /docs/Nginx-Drupal-Proxy.md |

Objectif

🡪 Assurer la répartition de la charge entre vos différentes instances Drupal(containerisées et/ou installées nativement).

🡪 Sécuriser et centraliser le point d’entrée du trafic WAN vers vos serveurs d’applications.

* Exemple de Configuration Nginx pour Drupal (reverse proxy)

🡪 /etc/nginx/sites-available/drupal\_proxy

nginx

Copier

# Définir les serveurs backend Drupal

upstream drupal\_backend {

server 10.0.0.10:80; # Serveur Drupal 1 (peut être Docker ou natif)

server 10.0.0.11:80; # Serveur Drupal 2 (exemple)

# Ajouter d'autres serveurs si nécessaire

}

server {

listen 80;

server\_name drupal.example.com;

# Rediriger tout le trafic vers le backend Drupal

location / {

proxy\_pass http://drupal\_backend;

proxy\_set\_header Host $host;

proxy\_set\_header X-Real-IP $remote\_addr;

proxy\_set\_header X-Forwarded-For $proxy\_add\_x\_forwarded\_for;

proxy\_set\_header X-Forwarded-Proto $scheme;

}

# Fichiers logs personnalisés

access\_log /var/log/nginx/drupal\_access.log;

error\_log /var/log/nginx/drupal\_error.log;

}

* Sécurité et SSL

configurer SSL/TLS (certificats Let's Encrypt ou autre) 🡪 écoute du port 443 et utilisation de ssl\_certificate et ssl\_certificate\_key dans le bloc serveur.

* Scalabilité et ajustements

ajuster la directive upstream avec des paramètres de répartition de charge (ex. least\_conn, ip\_hash, etc.) selon la charge et le comportement des serveurs Drupal.

* Monitoring

Intégrer des outils de monitoring et configurer la journalisation pour détecter rapidement tout problème de connectivité ou de charge.

**Etape 3 :**

Parfait ! Passons maintenant à la prochaine étape du plan, qui consiste à configurer la base de données et le stockage.

Nous allons établir une checklist détaillée pour mettre en place un serveur dédié aux bases de données et aux solutions de stockage (iSCSI, NFS, sauvegardes), afin d'assurer la persistance et la redondance de vos données. Voici une proposition de checklist :

Composant → Serveur Base de Données & Stockage

**Objectifs**

* Base de Données :

Installer et configurer un serveur de base de données (MariaDB/MySQL) pour Drupal, avec sécurité, performances et redondance.

* Stockage & Partage :

Mettre en place des solutions de stockage (iSCSI et/ou NFS) pour garantir la persistance des données et faciliter les sauvegardes.

**Checklist Détailée**

| # | Action | Type | Détail | Commande / GUI / Fichier de config | Chemin / Logs / Notes |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Créer une VM dédiée pour BD & Stockage | GUI | Dans VirtualBox (ou via Proxmox), créer une VM nommée, par exemple, VM-DB-Storage avec ressources adaptées | Paramétrer comme pour les autres VM | Documenter dans /docs/VM-DB-Storage.md |
| 2 | Installer le serveur de base de données | Terminal | Installer MariaDB (ou MySQL) | ```bash |  |
| sudo apt update && sudo apt install mariadb-server -y |  |  |  |  |  |
| ``` | Vérifier avec sudo systemctl status mariadb |  |  |  |  |
| 3 | Sécuriser l’installation de la base de données | Terminal / Script | Exécuter mysql\_secure\_installation pour définir le mot de passe root et désactiver l'accès anonyme | ```bash |  |
| sudo mysql\_secure\_installation |  |  |  |  |  |

**|**

Copier

| 4 | Créer la base de données pour Drupal | Terminal / Script | Créer une base et un utilisateur spécifique pour Drupal | Connexion via `mysql -u root -p` et exécuter :<br>```sql

CREATE DATABASE drupaldb;

CREATE USER 'drupaluser'@'%' IDENTIFIED BY 'drupalpass';

GRANT ALL PRIVILEGES ON drupaldb.\* TO 'drupaluser'@'%';

FLUSH PRIVILEGES;

``` | Documenter les identifiants et accès |

| 5 | Installer et configurer NFS | Terminal / GUI | Installer le serveur NFS pour le partage de fichiers (ex. pour stocker les fichiers Drupal persistants) | ```bash

sudo apt install nfs-kernel-server -y

```<br>Créer un répertoire à partager (ex. `/srv/nfs/drupal\_files`) et éditer `/etc/exports` | Vérifier avec `exportfs -v` et consulter `/var/log/syslog` |

| 6 | Installer et configurer iSCSI (optionnel) | Terminal / GUI | Installer l’outil iSCSI target pour offrir un stockage block (utile pour la BD ou backups) | ```bash

sudo apt install tgt -y

```<br>Configurer le fichier `/etc/tgt/conf.d/drupal.conf` avec les cibles iSCSI souhaitées | Logs dans `/var/log/tgt/` ou `journalctl` |

| 7 | Configurer les sauvegardes automatisées | Script / Cron | Mettre en place des scripts de sauvegarde (ex. via `mysqldump` pour la BD et `rsync` pour NFS) puis les planifier en cron | Créer un script (ex. `/usr/local/bin/backup\_drupal.sh`) et éditer la crontab via `crontab -e` | Documenter les emplacements des sauvegardes |

| 8 | Tester la connectivité et la redondance | Terminal | Vérifier l’accès à la base de données depuis une autre VM et tester l’accès aux partages NFS/iSCSI | Utiliser `mysql -h <VM-DB-Storage\_IP> -u drupaluser -p`<br>`mount -t nfs <VM-DB-Storage\_IP>:/srv/nfs/drupal\_files /mnt/test` | Noter les résultats et ajuster en cas d'erreurs |

| 9 | Documenter la configuration complète | Note de synthèse | Rédiger un document complet incluant IPs, configurations, scripts de backup, et procédures de restauration | Créer `/docs/DB-Storage-Configuration.md` | Inclure captures d’écran, logs, et commentaires |

---

### Remarques Complémentaires

- \*\*Sécurité :\*\* Assurez-vous de configurer correctement les accès au serveur BD (par exemple, en limitant les connexions à partir des IPs de votre infrastructure) et de sécuriser les partages NFS avec les bonnes options.

- \*\*Performances et Redondance :\*\* Selon la charge, envisagez des solutions de clustering ou réplication pour MariaDB, et une configuration de haute disponibilité pour le stockage.

- \*\*Tests :\*\* Après configuration, exécutez des tests de performance et de récupération pour vérifier que les backups se déroulent correctement.

---

Cette checklist vous offre un plan détaillé pour mettre en place un serveur dédié aux bases de données et au stockage, avec toutes les vérifications et documentations nécessaires.

Souhaitez-vous approfondir l’un des points de cette étape (comme la configuration iSCSI ou les scripts de sauvegarde), ou valider cette checklist pour passer à l’étape suivante, qui concerne le Monitoring et la Gestion Centralisée ?

o3-mini

**Deux point de détails essentiels avant de continuer :**

Raisonnement terminé pendant 6 secondes

D'accord, concentrons-nous sur ces deux points essentiels pour le serveur de base de données et stockage :

A. Configuration iSCSI

L’iSCSI permet de proposer un stockage en mode bloc aux clients (par exemple, pour héberger des données sensibles ou même la base de données). Ici, nous allons utiliser le paquet tgt qui est souvent utilisé sur Debian/Ubuntu pour créer des cibles iSCSI.

* 1. Installer l’outil iSCSI target

En ligne de commande sur la VM dédiée au stockage :

bash

Copier

sudo apt update

sudo apt install tgt -y

* 2. Préparer le stockage

Créez un fichier qui servira de disque virtuel (par exemple 10 Go) :

bash

Copier

sudo dd if=/dev/zero of=/srv/iscsi/drupal\_disk.img bs=1M count=10240

Vérifiez que le dossier /srv/iscsi/ existe et créez-le s’il manque :

bash

Copier

sudo mkdir -p /srv/iscsi

sudo chown -R root:root /srv/iscsi

3. Configurer la cible iSCSI

**Créez un fichier de configuration pour Drupal, par exemple** /etc/tgt/conf.d/drupal.conf avec le contenu suivant :

conf

Copier

<target iqn.2025-03.com.example:drupal.disk>

backing-store /srv/iscsi/drupal\_disk.img

initiator-address 10.0.0.0/24

# Vous pouvez ajouter d'autres règles, par exemple pour limiter l'accès à certaines IP

</target>

**Explications :**

* **iqn.2025-03.com.example:drupal.disk : l’identifiant iSCSI (vous pouvez l’ajuster avec votre domaine et date).**
* **backing-store : chemin vers le fichier créé.**
* **initiator-address : limite l’accès aux IP du réseau (ici le sous-réseau 10.0.0.0/24 par exemple).**

**4. Redémarrer et vérifier la cible iSCSI**

Redémarrez le service tgt pour prendre en compte la nouvelle configuration :

bash

Copier

sudo systemctl restart tgt

Vérifiez que la cible est active :

bash

Copier

sudo tgtadm --mode target --op show

Vous devriez voir la cible définie avec son IQN et le backing store.

* 5. Tester depuis un client

Sur une VM cliente (par exemple, une VM Drupal), installez l’outil initiator iSCSI et lancez une découverte :

bash

Copier

sudo apt install open-iscsi -y

sudo iscsiadm -m discovery -t sendtargets -p <IP-VM-DB-Storage>

Connectez-vous ensuite à la cible :

bash

Copier

sudo iscsiadm -m node -T iqn.2025-03.com.example:drupal.disk -p <IP-VM-DB-Storage> --login

Enfin, vérifiez que le disque apparaît (par exemple, via lsblk).

B. Mise en place des scripts de sauvegarde automatisées

Il est essentiel d’automatiser la sauvegarde de votre base de données et des fichiers critiques (par exemple, le contenu Drupal) pour pouvoir restaurer rapidement en cas de problème.

* 1. Sauvegarde de la base de données avec mysqldump

Créez un script, par exemple /usr/local/bin/backup\_drupal\_db.sh :

bash

Copier

#!/bin/bash

# Variables

DB\_USER="drupaluser"

DB\_PASS="drupalpass"

DB\_NAME="drupaldb"

BACKUP\_DIR="/var/backups/drupal\_db"

DATE=$(date +%F)

# Créer le répertoire de sauvegarde s'il n'existe pas

mkdir -p $BACKUP\_DIR

# Effectuer la sauvegarde avec mysqldump

mysqldump -u $DB\_USER -p$DB\_PASS $DB\_NAME > $BACKUP\_DIR/drupaldb\_$DATE.sql

# Optionnel : compresser la sauvegarde

gzip $BACKUP\_DIR/drupaldb\_$DATE.sql

**Instructions :**

* Rendez le script exécutable :

bash

Copier

sudo chmod +x /usr/local/bin/backup\_drupal\_db.sh

* Testez manuellement le script pour vérifier qu'il crée bien le fichier de sauvegarde dans /var/backups/drupal\_db.

**2. Sauvegarde des fichiers Drupal avec rsync**

Créez un script, par exemple /usr/local/bin/backup\_drupal\_files.sh :

bash

Copier

#!/bin/bash

# Variables

DRUPAL\_DIR="/var/www/html/drupal"

BACKUP\_DIR="/var/backups/drupal\_files"

DATE=$(date +%F)

# Créer le répertoire de sauvegarde s'il n'existe pas

mkdir -p $BACKUP\_DIR

# Sauvegarder avec rsync

rsync -av --delete $DRUPAL\_DIR $BACKUP\_DIR/drupal\_$DATE

Instructions :

* Rendez-le exécutable :

bash

Copier

sudo chmod +x /usr/local/bin/backup\_drupal\_files.sh

* Testez le script pour confirmer que les fichiers Drupal sont correctement synchronisés dans le répertoire de sauvegarde.
* 3. Automatisation avec Cron

Éditez la crontab pour exécuter ces scripts à une fréquence régulière (par exemple, quotidiennement) :

bash

Copier

sudo crontab -e

Ajoutez les lignes suivantes :

cron

Copier

# Sauvegarde de la base de données tous les jours à 2h du matin

0 2 \* \* \* /usr/local/bin/backup\_drupal\_db.sh

# Sauvegarde des fichiers Drupal tous les jours à 3h du matin

0 3 \* \* \* /usr/local/bin/backup\_drupal\_files.sh

* 4. Vérification et Documentation

**Vérifier les logs :**Consultez les fichiers dans /var/backups/drupal\_db et /var/backups/drupal\_files après exécution pour vous assurer que les sauvegardes s’effectuent correctement.

**Documentation :**Notez dans votre documentation (par exemple, dans /docs/DB-Storage-Configuration.md) les chemins des sauvegardes, la fréquence et toute spécificité (compression, rotation, etc.). Indiquez également comment restaurer la sauvegarde, par exemple avec :

bash

Copier

gunzip < drupaldb\_<DATE>.sql.gz | mysql -u drupaluser -p drupaldb

* Conclusion

Ces deux points détaillés vous fournissent :

Une configuration iSCSI pour offrir un stockage bloc dédié, sécurisée et accessible aux clients désignés.

Des scripts de sauvegarde pour la base de données et les fichiers Drupal, avec une automatisation via cron.

Ces solutions garantissent la persistance et la redondance de vos données, essentielles pour une infrastructure professionnelle.

Souhaitez-vous approfondir l’un de ces points (par exemple, ajouter des options avancées pour iSCSI ou intégrer une solution de rotation des sauvegardes) ou passer à la prochaine étape du plan, qui concerne le Monitoring et la Gestion Centralisée ?

**Options avancées iscsi:**

Voici des options avancées pour chacune de ces solutions, afin d'optimiser la configuration iSCSI et d'intégrer une rotation efficace des sauvegardes.

* Options Avancées pour iSCSI

**1. Authentification CHAP**

L'authentification CHAP permet de renforcer la sécurité en s'assurant que seuls les initiateurs autorisés se connectent à votre cible iSCSI.

**Configuration côté cible :**Dans le fichier de configuration (ex. /etc/tgt/conf.d/drupal.conf), vous pouvez ajouter les paramètres CHAP :

conf

Copier

<target iqn.2025-03.com.example:drupal.disk>

backing-store /srv/iscsi/drupal\_disk.img

initiator-address 10.0.0.0/24

incominguser yourusername yourpassword

outgoinguser yourusername yourpassword

</target>

***Explications :***

* + **incominguser définit les identifiants que le client devra présenter lors de la connexion.**
  + **outgoinguser peut être utilisé pour l’authentification réciproque, si nécessaire.**

**2. Optimisation des performances et gestion des LUNs**

Pour améliorer les performances, il est possible d’ajuster quelques paramètres :

* Utilisation de plusieurs LUNs :  
  Si vous avez besoin de séparer les types de données, vous pouvez créer plusieurs ciblesou plusieurs LUNs. Par exemple, un LUN pour la base de données et un autre pour les fichiers Drupal.
* Paramètres de performance :  
  Vous pouvez également ajuster la taille de bloc (block size) ou configurer des options spécifiques au niveau du noyau (si votre distribution et version du paquet le permettent).  
  Par exemple, dans certains cas, il est recommandé d'utiliser des options comme :

conf

Copier

<target iqn.2025-03.com.example:drupal.disk>

backing-store /srv/iscsi/drupal\_disk.img,blocksize=4096

initiator-address 10.0.0.0/24

incominguser yourusername yourpassword

</target>

Note : La disponibilité de l'option blocksize dépend de la version de tgt et de votre distribution.

* Monitoring et logs iSCSI :  
  Configurez le niveau de log pour tgt en modifiant la configuration globale (souvent dans /etc/default/tgt ou via les options de démarrage du service) afin de surveiller les connexions et identifier d'éventuels goulets d'étranglement.

**Intégration d'une Solution de Rotation des Sauvegardes**

Pour éviter que les sauvegardes ne saturent l'espace disque, il est essentiel de mettre en place une rotation automatique.

* Utiliser une approche basée sur un script

Vous pouvez modifier vos scripts de sauvegarde pour supprimer les anciennes sauvegardes avant de créer de nouvelles. Par exemple, dans votre script de sauvegarde de la base de données (/usr/local/bin/backup\_drupal\_db.sh), ajoutez une commande pour supprimer les fichiers de plus de X jours (ici, 7 jours) :

bash

Copier

#!/bin/bash

# Variables

DB\_USER="drupaluser"

DB\_PASS="drupalpass"

DB\_NAME="drupaldb"

BACKUP\_DIR="/var/backups/drupal\_db"

DATE=$(date +%F)

RETENTION\_DAYS=7

# Créer le répertoire de sauvegarde s'il n'existe pas

mkdir -p $BACKUP\_DIR

# Supprimer les sauvegardes plus anciennes que RETENTION\_DAYS jours

find $BACKUP\_DIR -type f -name "\*.sql.gz" -mtime +$RETENTION\_DAYS -exec rm {} \;

# Effectuer la sauvegarde avec mysqldump et compresser

mysqldump -u $DB\_USER -p$DB\_PASS $DB\_NAME | gzip > $BACKUP\_DIR/drupaldb\_$DATE.sql.gz

2. Utiliser logrotate pour les sauvegardes

Bien que logrotate soit principalement utilisé pour la rotation des logs, vous pouvez adapter une configuration similaire pour vos sauvegardes. Créez un fichier de configuration, par exemple /etc/logrotate.d/drupal\_backups :

conf

Copier

/var/backups/drupal\_db/drupaldb\_\*.sql.gz {

daily

missingok

rotate 7

compress

delaycompress

notifempty

create 640 root adm

}

Explications :

daily : Rotation quotidienne.

rotate 7 : Conserver 7 sauvegardes.

compress et delaycompress : Compresser les fichiers après un jour, ce qui peut être utile pour les sauvegardes récentes si vous préférez un accès rapide.

notifempty : Ne pas effectuer de rotation si le fichier est vide.

**3. Planification via Cron**

Assurez-vous que vos scripts sont exécutés via cron, comme décrit précédemment, et que le système de rotation (que ce soit intégré dans le script ou via logrotate) est testé pour vérifier que l'espace disque est bien géré sur le long terme.

* Conclusion

Avec ces options avancées, vous ajoutez :

**Pour iSCSI :**Une couche de sécurité supplémentaire avec CHAP, une meilleure gestion des LUNs et des options de performance, ainsi qu’un monitoring plus détaillé pour surveiller l’activité iSCSI.

**Pour les Sauvegardes :**Un mécanisme de rotation des sauvegardes qui garantit la conservation d’un nombre défini de sauvegardes, limitant ainsi l'utilisation de l'espace disque et simplifiant la gestion à long terme.

Ces deux développements renforcent la robustesse de votre infrastructure en assurant à la fois la sécurité des données et leur pérennité.

Souhaitez-vous approfondir l'un de ces aspects ou pouvons-nous passer à la prochaine étape, qui concerne le Monitoring et la Gestion Centralisée ?

* Voici la checklist détaillée pour déployer votre solution de Monitoring & Gestion Centralisée, étape par étape, dans la même structure que précédemment. Vous pourrez cocher chaque action au fur et à mesure et revenir précisément au point où vous vous arrêterez.

**Composant → Monitoring & Gestion Centralisée**

**Objectifs**

* **Collecter métriques (CPU, RAM, I/O, réseau) de toutes les VM**
* **Centraliser les logs système et applicatifs**
* **Fournir dashboards temps‑réel, alerting et historique**
* **Assurer la pérennité des données via sauvegardes automatisées**

| # | Action | Type | Détail | Commande / GUI / Fichier | Chemin / Logs / Notes |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Créer VM dédiée | GUI | VM nommée VM‑Monitoring, Ubuntu Server 24.04, 4 vCPU, 8 Go RAM, 50 Go HDD | VirtualBox / Proxmox | Documenter dans /docs/VM-Monitoring.md |
| 2 | Installer Prometheus | Terminal | Collecte métriques | ```bash |  |
| sudo apt update |  |  |  |  |  |
| sudo apt install prometheus prometheus-node-exporter -y |  |  |  |  |  |
| ``` | /etc/prometheus/prometheus.yml /var/log/prometheus/prometheus.log |  |  |  |  |
| 3 | Configurer Prometheus | Fichier config | Ajouter toutes les cibles (VM IPs) dans scrape\_configs | Edit /etc/prometheus/prometheus.yml | Vérifier avec sudo systemctl status prometheus |
| 4 | Installer Grafana | Terminal | Visualisation dashboards | ```bash |  |
| sudo apt install grafana -y |  |  |  |  |  |
| sudo systemctl enable --now grafana-server |  |  |  |  |  |
| ``` | /etc/grafana/grafana.ini /var/log/grafana/grafana.log |  |  |  |  |
| 5 | Configurer datasource Grafana | GUI | Dans Grafana UI → Add Data Source → Prometheus | http://<IP‑Monitoring>:3000 (admin/admin) | Créer dashboards basiques (Node Exporter Full) |
| 6 | Installer Filebeat sur Monitoring | Terminal | Aggrégation logs | ```bash |  |
| sudo apt install filebeat -y |  |  |  |  |  |
| ``` | /etc/filebeat/filebeat.yml /var/log/filebeat/filebeat |  |  |  |  |
| 7 | Installer Elasticsearch | Terminal | Stockage logs | ```bash |  |
| sudo apt install elasticsearch -y |  |  |  |  |  |
| sudo systemctl enable --now elasticsearch |  |  |  |  |  |
| ``` | /etc/elasticsearch/elasticsearch.yml /var/log/elasticsearch |  |  |  |  |
| 8 | Installer Kibana | Terminal | Visualisation logs | ```bash |  |
| sudo apt install kibana -y |  |  |  |  |  |
| sudo systemctl enable --now kibana |  |  |  |  |  |
| ``` | /etc/kibana/kibana.yml /var/log/kibana |  |  |  |  |
| 9 | Configurer Filebeat sur chaque VM | File config | Pointer vers Elasticsearch central | Edit /etc/filebeat/filebeat.yml: output.elasticsearch.hosts: ["<IP‑Monitoring>:9200"] | Tester avec sudo filebeat test output |
| 10 | Configurer Alertmanager | Terminal / Fichier | Alerting via Prometheus | ```bash |  |
| sudo apt install prometheus-alertmanager -y |  |  |  |  |  |
| ``` Edit /etc/alertmanager/config.yml | /var/log/alertmanager |  |  |  |  |
| 11 | Créer alert rules Prometheus | Fichier config | Ex : CPU > 85% 5m | Edit /etc/prometheus/rules.yml | Reload config via API |
| 12 | Mettre en place sauvegarde | Script / Cron | Sauvegarde Elasticsearch indices et Prometheus TSDB | Créer /usr/local/bin/backup\_monitoring.sh (voir note) | Logs de cron dans /var/log/syslog |
| 13 | Tester l’accès & dashboards | Navigateur | Vérifier métriques et logs | Grafana: http://<IP‑Monitoring>:3000 Kibana: http://<IP‑Monitoring>:5601 | Documenter captures d’écran |
| 14 | Documenter & valider | Note de synthèse | Synthèse configuration, accès, procédures de restauration | /docs/Monitoring-GestionCentralisee.md | Vérifier cohérence avec plan global |

**Exemple rapide — Script de sauvegarde (/usr/local/bin/backup\_monitoring.sh)**

* bash
* Copier
* #!/bin/bash
* BACKUP\_DIR="/var/backups/monitoring"
* DATE=$(date +%F)
* mkdir -p $BACKUP\_DIR
* # Backup Prometheus TSDB
* cp -r /var/lib/prometheus/data $BACKUP\_DIR/prometheus\_$DATE
* # Snapshot Elasticsearch indices
* curl -X PUT "localhost:9200/\_snapshot/backup\_repo/snapshot\_$DATE?wait\_for\_completion=true"
* Cron (via sudo crontab -e):
* cron
* Copier
* 0 4 \* \* \* /usr/local/bin/backup\_monitoring.sh >> /var/log/backup\_monitoring.log 2>&1
* Vous disposez maintenant d’un plan complet pour installer, configurer, tester et sauvegarder votre solution de monitoring/logging. Indiquez-moi si vous souhaitez approfondir un point (alerting avancé, custom dashboards, ou restauration de données) ou si nous pouvons avancer vers l’étape suivante du plan.
* o3-mini

**1. Alerting Avancé avec Prometheus et Alertmanager**

A. Définition d’Alert Rules dans Prometheus

* Fichier de règles :  
  Créez ou éditez un fichier, par exemple /etc/prometheus/rules/alert\_rules.yml, pour définir vos alertes.

**Exemple d’alerte sur l’utilisation CPU :**

yaml

Copier

groups:

- name: server\_alerts

rules:

- alert: HighCPUUsage

expr: avg by(instance)(rate(node\_cpu\_seconds\_total{mode!="idle"}[5m])) > 0.85

for: 5m

labels:

severity: critical

annotations:

summary: "CPU usage high on instance {{ $labels.instance }}"

description: "CPU usage is above 85% for more than 5 minutes."

Points clés :

* + **expr : Expression PromQL qui calcule l’utilisation moyenne du CPU.**
  + **for : Durée pendant laquelle la condition doit être vraie pour déclencher l’alerte.**
  + **labels et annotations : Informations supplémentaires pour le contexte de l’alerte.**

**B. Configuration d’Alertmanager**

* Installation et configuration :  
  **Installez Alertmanager si ce n’est déjà fait, et éditez son fichier de configuration (/etc/alertmanager/config.yml).**

**Exemple de configuration simple :**

yaml

Copier

global:

resolve\_timeout: 5m

route:

group\_by: ['alertname', 'instance']

group\_wait: 30s

group\_interval: 5m

repeat\_interval: 1h

receiver: 'email-notifications'

receivers:

- name: 'email-notifications'

email\_configs:

- to: 'admin@example.com'

from: 'alertmanager@example.com'

smarthost: 'smtp.example.com:587'

auth\_username: 'alertmanager@example.com'

auth\_identity: 'alertmanager@example.com'

auth\_password: 'votre\_mot\_de\_passe'

* Points clés :
  + **route : Permet de regrouper et d’acheminer les alertes vers le receiver défini.**
  + **receivers : Ici, un exemple d’envoi d’e-mail. Vous pouvez ajouter des configurations pour Slack, PagerDuty, etc.**

**C. Test et Validation**

* Reload de Prometheus et Alertmanager :  
  Après modification, rechargez la configuration avec :

bash

Copier

curl -X POST http://<IP-monitoring>:9090/-/reload

curl -X POST http://<IP-monitoring>:9093/-/reload

* Simulation d’alerte :  
  Utilisez la console Prometheus pour visualiser et simuler l’apparition des alertes et vérifiez qu’elles sont correctement routées par Alertmanager.

**2. Custom Dashboards dans Grafana**

* Création et Personnalisation

**Accès à l’interface Grafana :**Rendez-vous sur http://<IP-monitoring>:3000 et connectez-vous (par défaut, admin/admin).

**Ajout d’une Data Source :**Vérifiez que Prometheus est configuré comme source de données.

**Création d’un Dashboard :**Cliquez sur "Create" → "Dashboard", puis "Add new panel". Vous pouvez personnaliser chaque panneau :

* + **Type de graphique : Choisissez entre Graph, Singlestat, Table, etc.**
  + **Requête PromQL : Par exemple, pour afficher l'utilisation CPU :**

promql

Copier

avg(rate(node\_cpu\_seconds\_total{mode!="idle"}[5m])) by (instance)

* + **Personnalisation des axes, couleurs, légendes : Utilisez l'éditeur visuel pour adapter la présentation.**

**Sauvegarde du Dashboard :**Nommez-le (ex. "Vue Globale Serveurs") et sauvegardez pour une consultation continue.

* Fonctions Avancées

**Variables :**Créez des variables (ex. $instance) afin de filtrer dynamiquement les données dans les panneaux.

**Alerting intégré aux Panels :**Grafana permet d'ajouter des alertes directement sur certains panneaux. Configurez ces alertes pour qu’elles se déclenchent lorsque des seuils critiques sont atteints.

**Partage et permissions :**Configurez les autorisations d’accès pour que l'administration et l’équipe technique puissent consulter et modifier les dashboards selon les rôles.

* Validation et Documentation

**Test de navigation :**Parcourez les dashboards, testez l’interactivité (filtres, drill-down) et ajustez la configuration au besoin.

**Documentation :**Consignez la configuration et l’objectif de chaque dashboard dans un document de synthèse, par exemple dans /docs/Grafana-Dashboards.md.

**3. Restauration de Données**

* Restauration de Prometheus TSDB

**Sauvegarde préalable :**Comme indiqué dans le script de sauvegarde, les données Prometheus sont copiées dans un répertoire dédié.

**Procédure de restauration :**

* + **Arrêtez Prometheus :**

bash

Copier

sudo systemctl stop prometheus

**Restaurer les données :**Copiez les données sauvegardées dans le répertoire de données de Prometheus, par exemple :

bash

Copier

cp -r /var/backups/monitoring/prometheus\_<DATE>/\* /var/lib/prometheus/data/

* + **Redémarrez Prometheus :**

bash

Copier

sudo systemctl start Prometheus

* Restauration d’Elasticsearch (Snapshots)

**Snapshot via API :  
Elasticsearch permet de restaurer un snapshot via son API.**

**Procédure de restauration :**

* + **Vérifiez le snapshot :**

bash

Copier

curl -X GET "localhost:9200/\_snapshot/backup\_repo/snapshot\_<DATE>?pretty"

* + **Restaurer le snapshot :**

bash

Copier

curl -X POST "localhost:9200/\_snapshot/backup\_repo/snapshot\_<DATE>/\_restore?wait\_for\_completion=true"

**Validation :**Contrôlez que les indices sont restaurés avec succès via l’API Elasticsearch ou Kibana.

* Documentation et Tests

**Rédiger un manuel de restauration :**Documentez précisément chaque étape, avec les commandes et les prérequis, dans un fichier, par exemple /docs/Restoration-Procedures.md.

**Test de restauration périodique :**Prévoyez des tests de restauration pour valider que la procédure fonctionne en conditions réelles, en notant les éventuels ajustements à faire.

* Conclusion

**Alerting avancé :**

Vous disposez d’un système robuste d’alertes via Prometheus et Alertmanager, permettant une surveillance proactive et un routage précis des alertes.

**Custom Dashboards :**

Grafana vous offre une interface flexible pour créer des tableaux de bord sur mesure, facilitant ainsi la prise de décision et l’administration.

**Restauration de données :**

Des procédures claires pour restaurer vos données en cas de besoin garantissent la résilience de votre infrastructure.

Ces points critiques assurent une gestion sécurisée et efficace de votre infrastructure, tout en offrant aux administrateurs une visibilité fine et personnalisée sur l’état des systèmes.

Souhaitez-vous approfondir un aspect particulier de ces procédures ou valider ces configurations pour passer ensuite à la phase finale de notre plan (documentation globale, tests d’intégration, et validation finale) ?

**Dernière étape**

Parfait ! Voici une checklist finale regroupant la documentation globale, les tests d’intégration et la validation finale de l’ensemble de l’infrastructure.

**Phase Finale : Documentation Globale, Tests d’Intégration et Validation Finale**

**Objectifs**

* **Centraliser la documentation de chaque composant et procédure.**
* **Valider l’intégration de tous les services de l’infrastructure.**
* **Tester le fonctionnement global en condition quasi‑production.**
* **Préparer la mise en production en identifiant et corrigeant les éventuels points faibles.**
* Checklist Finale

| # | Action | Type | Détail | Commande / GUI / Fichier | Chemin / Logs / Notes |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Centraliser la documentation globale | Documentation | Rassembler tous les documents (notes de synthèse, guides d’installation, procédures de restauration, configurations) | Créer un dossier /docs sur un serveur dédié ou dans un repository Git | Vérifier l’exhaustivité et la cohérence des documents |
| 2 | Réaliser des tests d’intégration | Test / Script | Tester la connectivité entre chaque composant (VM, réseaux, reverse proxy, BD, monitoring, stockage) | Utiliser des scripts de test (ping, traceroute, curl) | Documenter les résultats dans /docs/tests\_integration.md |
| 3 | Valider le fonctionnement de chaque service | Test manuel & automatique | Vérifier le bon fonctionnement des applications (Drupal, Prometheus, Grafana, Elasticsearch, Alertmanager, Filebeat, etc.) | Accéder aux interfaces web et vérifier via logs | Captures d’écran, rapports d’erreur, etc. |
| 4 | Tester la redondance et la haute disponibilité | Test d’intégration | Simuler la défaillance de certains composants (par exemple, arrêt d’une VM, coupure d’un lien) et observer la réaction du système | Stopper temporairement une VM et vérifier le failover | Documenter les tests dans /docs/tests\_ha.md |
| 5 | Vérifier la sécurité globale de l’infrastructure | Audit de sécurité | Exécuter des scans de vulnérabilité et vérifier la configuration des pare-feu, accès restreints, certificats SSL/TLS | Utiliser des outils comme nmap, Nessus, ou OpenVAS | Rédiger un rapport de sécurité |
| 6 | Valider les sauvegardes et la procédure de restauration | Test / Simulation | Restaurer de manière simulée la base de données, les fichiers Drupal et les indices de monitoring à partir des sauvegardes | Exécuter manuellement les procédures de restauration (mysqldump, snapshot ES) | Documenter la procédure de restauration dans /docs/Restoration-Procedures.md |
| 7 | Rédiger la documentation finale et le guide de déploiement | Documentation | Créer un guide complet qui servira de référence pour la mise en production, la maintenance et les évolutions futures | Compiler tous les documents dans un guide (ex. PDF, wiki interne) | Valider le guide avec l’équipe technique |
| 8 | Préparer la migration vers la production | Planification | Établir le plan de migration (test sur environnement de staging, validation avec l’équipe, plan de basculement) | Documenter le plan de migration dans /docs/Migration-Plan.md | Inclure le calendrier, les étapes clés, les points de contrôle |
| 9 | Revue finale et validation par les parties prenantes | Réunion / Validation | Organiser une revue de l’infrastructure avec les parties prenantes (administrateurs, techniciens, responsables sécurité) | Réunion en présentiel ou en visioconférence | Prendre des notes et ajuster les configurations si nécessaire |

* Remarques Finales

**Centralisation des informations :**La documentation globale doit être accessible et à jour pour que toute l’équipe puisse y consulter les procédures et configurations.

**Tests réguliers :**Même après la validation initiale, prévoyez des tests réguliers (automatisés si possible) pour surveiller la santé de l’infrastructure.

**Plan de migration et de retour en arrière :**Ayez toujours un plan de reprise en cas de défaillance lors de la migration vers la production, avec des procédures de restauration et un rollback plan.

Cette checklist finale vous permettra de consolider l’ensemble du travail réalisé, de vérifier que chaque composant fonctionne en synergie, et d’assurer que l’infrastructure est prête pour la mise en production en toute confiance.

Souhaitez-vous ajouter des points spécifiques ou des précisions supplémentaires pour cette phase finale ?

o3-mini

**Top of Form**

**Bottom of Form**

**Message pour CatGPT .3-mini Pour la prochaine session**

**📘 Contexte global (à fournir au début de chaque session)**

**Projet**

Déploiement d’une infrastructure haute‑disponibilité professionnelle pour Drupal 11, composée de VM VirtualBox/Proxmox, conteneurs Docker, installations natives (Ubuntu & Debian), reverse‑proxy Nginx, base de données MariaDB avec stockage iSCSI/NFS, backups automatisés, monitoring (Prometheus + Grafana + ELK) et alerting avancé.

**Objectif actuel**

Phase finale → Documentation globale, tests d’intégration complets, validation finale et préparation du plan de migration en production.

**Étapes déjà réalisées**

1. Création VM de base + VM Proxmox
2. Environnements Drupal (Docker, installations natives Ubuntu/Debian)
3. Reverse‑proxy / load balancer Nginx
4. Serveur DB + stockage (iSCSI, NFS) + scripts de backup + rotation
5. Monitoring & logs (Prometheus, Grafana, Elasticsearch/Kibana, Alertmanager)
6. Custom dashboards Grafana & alerting avancé

Point précis dans le déroulé

En cours : Exécution et documentation des tests d’intégration entre tous les composants.

Prochaine action attendue

* Lancer la suite de tests automatisés et manuels
* Documenter chaque résultat dans /docs/tests\_integration.md
* Identifier et corriger toute anomalie

**🛠️ Troubleshooting (chapitre dédié)**

Pour chaque problème rencontré, ajoutez une entrée structurée :

**Grille de Troubleshooting Enrichie**

| Projet | Composant | Étape | Raison du Contexte | Observations Préalables | Résultats Bruts | Analyses des Tests | Correctifs Appliqués | Points Non Résolus | Synthèse |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (ID ou Nom du Projet, ex. "Drupal-HA-Infra") | (Ex. "VM-DB", "Nginx", "Grafana") | (Ex. "Test de connectivité", "Chargement dashboard") | Décrire le contexte qui engendre le test (ex. "Déploiement initial, mise à jour de config, comportement inattendu") | Notes sur l’état initial, hypothèses, environnement de test | Sortie brute de la commande, logs d’erreur, captures d’écran | Interprétation des résultats, identification des anomalies | Liste des commandes/modifications appliquées pour corriger | a. Description b. Bilan de Connaissance de la Raison (BCR) c. Recommandations d. Liens utiles e. Planification f. Responsabilités g. Synthèse des actions en attente | Récapitulatif des points et état final du troubleshooting |

**Exemple d'Enregistrement**

| Projet | Composant | Étape | Raison du Contexte | Observations Préalables | Résultats Bruts | Analyses des Tests | Correctifs Appliqués | Points Non Résolus | Synthèse |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Drupal-HA-Infra | VM-DB | Test de connectivité | Après déploiement initial, connexion BD intermittente | Connexion intermittente, pings variables | ping 10.0.0.10: 0% perte vs. 30% perte | Potentiel problème de routage ou surcharge réseau | Ajustement des routes, vérification des pare-feu, redémarrage du service réseau | a. Description : Intermittence malgré la configuration correcte b. BCR : Peut-être une surcharge sur le réseau interne c. Recommandations : Monitorer avec iPerf d. Liens : [Documentation réseau](https://exemple.com) e. Planification : Test en heure creuse f. Responsabilités : Équipe Réseau g. Synthèse : Problème à suivre sur une semaine | Connectivité stabilisée après redémarrage ; surveiller l’évolution |

Explications des Colonnes

1. Projet : Permet d’identifier le projet concerné (utile si vous avez plusieurs projets ou infrastructures).
2. Composant : Le nom ou l’identifiant du composant concerné (VM, serveur, service, etc.).
3. Étape : L’étape du processus ou le test spécifique (ex. connectivité, performance, sécurité, etc.).
4. Raison du Contexte : Expliquer pourquoi ce test ou rapport est réalisé. (ex. "Déploiement initial", "Mise à jour de configuration", "Incident de production", etc.)
5. Observations Préalables : Noter les observations initiales, hypothèses, et conditions avant de lancer le test.
6. Résultats Bruts : Enregistrer directement la sortie des tests, logs, captures d’écran ou données collectées.
7. Analyses des Tests : Interpréter les résultats bruts et identifier la cause racine du problème.
8. Correctifs Appliqués : Documenter précisément les actions correctives (commandes exécutées, fichiers modifiés, etc.).
9. Points Non Résolus : Structurez en sous-parties pour détailler tout ce qui reste à investiguer ou corriger.
10. Synthèse : Récapituler l’état final, l’impact sur l’infrastructure et les recommandations pour le suivi.

Cette grille structurée, intégrée dans votre base de données de troubleshooting, permettra une gestion centralisée des incidents et facilitera l’accès à l’historique des interventions pour chaque composant de l’infrastructure. Elle pourra être reliée à d’autres modules (planning, documentation tutorielle, etc.) via des clés de projet et d’étape, garantissant ainsi une vue d’ensemble complète et traçable de toutes les actions entreprises.

Qu'en pensez-vous ? Voulez-vous apporter des ajustements supplémentaires à cette structure ou avez-vous d'autres points à ajouter ?

o3-mini

Je suis très satisfait ! Nous détaillerons et finaliserons cette base de donnée au début de la prochaine session quand j'aurai tout remis au propre. J'aurai alors eu le temps de réfléchir d'avantage pour contribuer à nourrir sa structure. Ce qui est sûr, pour que ce soit vraiment efficace, c'est que chacune des colonnes de notre grille est une table à part entière. Nous devons penser cette grille comme le résultat d'affichage d'un select. Ainsi, nous serons capables de penser l'amplitude des nuances que nous pourrons lui donner pour l'ergonomie des comptes rendus et des consultations : au fur et mesure des travaux. Qui plus est , l'effort de distributions des données d'enregistrement, la qualité de l'enregistrement donc, serait alors notre meilleur guide pour le suivi du projet et l'efficacité du troubleshooting en lui-même. Il faudra absolument, dès que la BDD sera finie avec toutes ses tables et ses colonnes détaillées, rédiger le protocole de son enregistrement. Grâce à cela, quand nous aurons des gros blocs de logs ou de messages d'erreurs qui pour nous humains sont indigestes, nous pourrons orienter le regard vers ce qui importe à chaque fois grâce aux entrées de chaque table, résumer l'information à retenir dans chaque colonne dans des formulations plus appropriés et à caractère génériques, de telles sortes qu'une habitude de reconnaissance des schémas directeurs sources d'échecs et porteurs de réussites puisse se se développer en nous. J'appelle cela la "mémoire des motifs". qu'est-ce que tu en penses ?

**📝 Comment formuler votre question**

1. Quel composant ? (ex. VM‑DB, Grafana, reverse‑proxy…)
2. Quelle étape ? (ex. test de connectivité NFS, chargement dashboard)
3. Symptômes précis + logs complets (copier/coller la sortie d’erreur)
4. Actions déjà tentées (commandes, modifications de config)

Je répondrai avec un diagnostic clair, les commandes exactes à exécuter ou la modification de configuration à appliquer, puis j’ajouterai la solution validée dans votre chapitre Troubleshooting.

Effectivement, c'est une approche possible, mais cela dépend de vos objectifs en termes de segmentation, de performance et de gestion. Voici quelques points à considérer :

* **Multiples VM pfSense :**  
  Déployer une instance pfSense dédiée par WAN permet une isolation complète et une configuration spécifique pour chaque lien. Cela peut être utile si chaque ligne WAN doit être gérée indépendamment (politiques de sécurité, répartition de charge, redondance, etc.). Cependant, cela augmente la complexité administrative et la consommation de ressources.
* **Utilisation d'Open vSwitch :**  
  Intégrer Open vSwitch pour gérer la segmentation et la ramification du trafic offre une flexibilité avancée. Vous pouvez ainsi créer des bridges et des règles pour diriger le trafic de façon fine entre vos différents segments, que ce soit vers des VM pfSense dédiées ou une instance centralisée.
* **Alternative centralisée :**  
  Dans certains cas, il peut être plus simple de déployer une seule VM pfSense avec plusieurs interfaces (si les ressources et le trafic le permettent) et de gérer les différents WAN depuis cette même instance via des VLANs ou des bridges virtuels. Cela simplifie la gestion mais offre moins d'isolation en cas de défaillance ou de besoin de configuration très spécifique.

En résumé, votre approche avec 4 VM pfSense associées à Open vSwitch est tout à fait valide pour une gestion granulaire et isolée de chaque WAN. Néanmoins, il est toujours bon d'évaluer les besoins réels en termes de performance et de maintenance pour choisir la solution la plus adaptée à votre environnement.

Le terme SDN désigne bien le « software defined network », et il permet de séparer le plan de contrôle du plan de données pour offrir une gestion plus flexible et centralisée du réseau.

**Approches possibles pour votre environnement**

* **Solutions légères et intégrées :**  
  Dans des environnements de laboratoire ou des déploiements moins exigeants en ressources, il est possible d'utiliser des agents légers intégrés à des hyperviseurs ou directement dans des containers. Par exemple, Open vSwitch peut être utilisé pour la commutation virtuelle, et il est souvent associé à un contrôleur SDN externe léger. Dans ce cas, l'agent Open vSwitch fonctionne directement sur les hôtes (les nœuds Proxmox) sans nécessiter une VM dédiée pour chaque agent.
* **VM dédiées pour le contrôleur SDN :**  
  Pour bénéficier d'une gestion centralisée plus robuste, il est courant de déployer un contrôleur SDN sur une VM dédiée ou dans un conteneur. Des solutions telles que **OpenDaylight**, **ONOS** ou encore **Ryu** offrent une plateforme de gestion SDN qui peut orchestrer l'ensemble de votre réseau virtuel. Cette VM dédiée (ou ce conteneur) communiquera avec les agents (comme Open vSwitch) installés sur les différents nœuds ou VM de votre infrastructure.

**Quelle approche choisir ?**

* **Pour des tests et des environnements de laboratoire :**  
  Des solutions légères (par exemple des conteneurs avec un contrôleur SDN comme Ryu) peuvent être suffisantes et permettent une mise en œuvre rapide et peu gourmande en ressources.
* **Pour une infrastructure nécessitant une meilleure résilience et une gestion centralisée poussée :**  
  Une VM dédiée pour le contrôleur SDN, associée à des agents déployés sur les hôtes, peut offrir plus de flexibilité et de robustesse.

En résumé, pour un déploiement sur Proxmox avec une quinzaine de VM déjà équipées de plusieurs NIC, il est souvent judicieux de combiner des agents légers (comme Open vSwitch) installés sur les nœuds avec une VM ou un conteneur dédié pour le contrôleur SDN. Cela vous permet de bénéficier d'une orchestration centralisée sans surcharger chaque VM individuelle.